# PC1

Gerenciamento do projeto: a partir da metodologia definida no PMBOK (Project Management Body of Knowledge), os seguintes documentos deverão ser entregues ao final desta fase:

Termo de Abertura do Projeto (TAP);

Estrutura Analítica de Projeto (EAP) ou Work Breakdown Structure (WBS);

Tempo: Definição de atividades; Sequenciamento de atividades; Cronograma de atividades;

Custos: Estimativa de custos e orçamentos para a realização do projeto;

Recursos humanos: alocação dos recursos humanos nos subsistemas que compõe o projeto;

Riscos: Levantamento de riscos para a execução do projeto e avaliação do impacto; plano de contingências

# PC2

Em relação aos softwares, espera-se aspectos de documentação de software:

* diagramas de classes (se aplicado)
* diagramas de casos de uso
* diagramas com protocolos de comunicação entre componentes do software, etc.

# PC3

O ponto de controle 3 também avaliará atividades relacionadas à fase 4 do ciclo de desenvolvimento do projeto, envolvendo a integração de subsistemas. Nesse sentido, os [grupos](https://aprender3.unb.br/mod/assign/view.php?id=68696) devem apresentar os seguintes arquivos de projeto:

* + Documentação completa e atualizada do projeto, incluindo diagrama de integração de subsistemas. A documentação deve possuir refinamento de detalhes e projetos, de tal forma que uma empresa terceirizada teria a capacidade de execução da solução;
  + Manual de montagem e uso da solução e plano de manutenções periódicas;
  + Vídeo de propaganda da solução, demonstrando a funcionalidade das soluções;
  + Link para download de repositórios com arquivos de trabalhos;

# Pendências

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Documentação** | | |
| **Tarefa** | **Obs** | **Responsável** |
| Organização da estrutura do relatório (reorganizar seções, formatação etc.) | * Pedido pelo chaim * Validar com o Chaim | * Thiago |
| Rever requisitos | Adicionar novos e remover repetições pedidas pelo Felício | * Geovana |
| Refazer diagrama geral de software | Não contempla os protocolos de comunicação exigidos pelo PC2. Seguir [modelo](https://app.diagrams.net/#G1TGR32aSEGUq4GRlPEMU-EHcjVIBL7-Ii). | * Vinicius |
| Diagramas de Caso de Uso | Pendência PC2 | * Thiago |
| Diagramas de atividade | Não está diretamente incluso no plano de ensino, mas maioria dos grupos entregou | * Cauê |
| Refinamento e detalhes de toda a parte de software |  | * Geovana |
| Corrigir protótipo | * Algumas imagens possuem n*otificações* na site e outras *Parâmetros.* O correto é Parâmetros. * Tela de parâmetros está duplicada | * Gabriela |
| Explicação de imagens | Escrever explicações de todas as imagens que forem no relatório logo acima ou logo abaixo das mesmas de forma menos técnica do que a imagem, explicando a imagem. | * Gabriela |
| Atualizar principais decisões |  | * Geovana |
| Retirar API Gateway da imagem de arquitetura |  | * Vinicius |
| Atualizar funcionalidades no apêndice |  | * Todos |
| Detalhar mais chatbot |  | * Geovana |
| Melhorar capítulo de integração | Incluir com escrita técnica como funcionará na prática a integração do trabalho de todas as engenharias no analisador com a aplicação (como os dados serão transmitidos, pegaremos de onde, para onde os dados vão depois que coletado pelo analisador, etc). | * Geovana |
| **Issues API** | | |
| **Tarefa** | **Obs** | **Responsável** |
| Sobrescrever UserDetailSerializer para enviar os dados todos do perfil | O rest auth não está aceitando a sobrescrita. O serializer do sign up aceitou. | * Geovana |
| Notificar pelo telegram quando os dados não estiverem dentro dos parâmetros de referência |  | * Geovana |
| Endpoint para atualização de parâmetros de referência |  | * Vinicius |
| Enpoint para recuperação de parâmetros de referência |  | * Vinicius |
| Endpoints para recuperação de estações |  | * Vinicius |
| Criação das models e populate |  | * Geovana |
| Endpoints para recuperação e salvamento de dados |  | * Geovana |
| Endpoints para recuperação de relatórios |  | * Geovana |
| Editar Perfil |  | * Geovana |
| Remover funcionário |  | * Geovana |
| **Issues Front** | | |
| **Tarefa** | **Obs** | **Responsável** |
| Tela de relatórios: |  | * Gabriela |
| Tela de parâmetros |  | * Caue (Suporte Thiago) |
| Adicionar troca de estação na dash |  | * Thiago |
| Editar Perfil |  | * Gabriela |
| Remover funcionário |  | * Gabriela |
| [OFF] Pegar estações da API | Tela de relatórios | * Gabriela |
| [OFF] Corrigir características do perfil |  | * Gabriela |
| [OFF] Corrigir nome dos parâmetros nos relatórios |  | * Gabriela |
| Trocar fonte de dados da dashboard para api Django |  | * Thiago |
| **Issues chatbot** | | |
| **Tarefa** | **Obs** | **Responsável** |
| Adicionar demais parâmetros |  | Geovana |
| Adicionar outros intents de saudações |  | Geovana |
| Adicionar mudança de Parâmetros de referência |  | Geovana |
| Conectar dados com o back |  | Geovana |